СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

## ЧАСТ І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

## ЧАСТ ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧАСТ III. ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГЛАВА І. Описание на предмета на обществената  поръчка.

ГЛАВА ІІ. Общи условия и изсквания за участие

РАЗДЕЛ II.1. Общи указания

РАЗДЕЛ II.2 Общи условия за участие

РАЗДЕЛ II.3 Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците/минимални изисквания за технически възможности и квалификация

ГЛАВА III. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, критерий за оценка икономически най- изгодната оферта, съгласно чл.37, ал.1, т.2 от ЗОП.

ГЛАВА IV. Изисквания  при изготвянето и представянето на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.

ГЛАВА V. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.

ЧАСТ IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЧАСТ V. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ЧАСТ III.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГЛАВА І.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ПРЕДМЕТ

  - ПРЕДМЕТ

Предметът на обществената поръчка „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”.

Включва изпълнение на следните дейности:

- изработване на технически проекти и съпътстващи ги документи, необходими за получаване от Възложителя на разрешение за строеж, в т.ч осигуряване на съответните разрешения и съгласувания;

- изпълнение на строително-монтажните работи, доставки на материали, строителство и монтажни работи в съответствие с одобрението проекти;

- упражняване на авторски надзор;

- изработвяне на екзекутивна документация и дейности по въвеждане в експлоатация на обекта;

- отстраняване на дефекти, констатирани през гаранционния период.

В предмета на поръчката се включва рехабилитация на тротоари по улици: 4510кв.м., полагане на бодрюри – 3820 бр., монтаж на 33бр. метални стълбове, захранващи кабелни линии – подземно положени, и нови 132 осветителни тела.

  - ОБЕКТ

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗОП е „инженеринг“ - проектиране и изпълнение на един или няколко вида строителни и монтажни работи по приложение № 1 към чл. 3, ал.1, т. 3, буква “б” от ЗОП – клас 45.23.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е проф. д-р арх. Иван Данов, в качеството му на  министър на инвестиционното проектиране.

Министърът на инвестиционното проектиране е Възложител по смисъла на чл. 7, т.1  от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата е финансирана от Публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите“, Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост. КОМПОНЕНТ 2: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на строителството, предмет на настоящата поръчка е   374 743 лв. без ДДС (триста седемдесет и четири седемстотин четиридесет и три лева) или сумата в размер на  449 692 лв. с ДДС (четиристотин четиридесет и девет шестстотин деветдесет и два лева) с начислен ДДС и Като се формира както следва:

-  Проектиране и строителство

- Авторски надзор - Стойността за изпълнение на авторски надзор не може да надвишава 2,0 % от общата стойност на договора.

Максимално допустимата стойност на поръчката е до размера на максимално разполагаемия финансов ресурс. Посочената от участниците трайна цена за изпълнение на поръчката не може да надхвърля посочения максимален разполагаем финансов ресурс, посочен по-горе.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ УЧАСТНИК ПРЕДЛОЖИ ЦЕНА, НАДХВЪРЛЯЩА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ СТОЙНОСТИ ПО ДЕЙНОСТИ И РАБОТИ В ТЕХНИЯ ОБХВАТ ЩЕ БЪДЕ ОТСТРАНЕН ОТ ПРОЦЕДУРАТА.

  - Мотиви за избор на процедурата Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е предал на процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на Възложителя, да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на приложимата нормативна уредба. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

- НАЧИН, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

  - Начин на изпълнение – изпълнението на дейностите по настощата процедура започва,  след подписване  на договора с избрания за идпълнител участник. Всички дейности по изпълнение на договора, следва да приключат най-късно на 20.11.2014 г.

  - Срок на изпълнение – Общият срок за изпълнение на поръчката, следва да бъде  не повече от 90 календарни дни, в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи.

Срокът за изпълнение на поръчката следва да  включва:

- Срок за проектиране, съгласуване,   одобряване  и получаване на Разрешение за строеж -  в календарни дни.

- Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) в календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2а).

- Срок за получаване на Удостоврение за въвеждане в експлоатация  в календарни дни, считано от датата на подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки)

  - Място на изпълнение – гр. Джебел, община Джебел.

ГЛАВА ІІ.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ II.1.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Място и срок за подаване на офертите

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Министерството на инвестиционното проектиране, гр. София, ул. Съборна №1, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, най-късно до датата, посочена в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

ОФЕРТА

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ГР. СОФИЯ,

УЛ. СЪБОРНА № 1

за участие в открита процедура за обществена поръчка провеждана по реда на ЗОП с предмет:

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

……………………………………………………………………………………………….

/име на участника/

……………………………………………………………………………………………….

/адрес за кореспонденция/

…………………………………………………………………………………………………

/адрес за кореспонденция/

…………………………………………………………………………………………………

/ лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес /

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст

„„Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер …………….. за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на ЗОП, чрез провеждане на открита процедура по ЗОП, с предмет

Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Комуникация между Възложителя и участниците

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, включително  на инвестиционния проект по всички части, на следния интернет адрес на Министерство на инвестиционното проектиране, профил на купувача, както следва http://www.mip.government.bg/bg/pubs/4

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, връчват се лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства - по избор на Възложителя. В случай, че Възложителят използва комбинация от описаните способи, то срокът започва да тече от по-късната дата на получаване.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача, а когато адресатът не желае да приеме уведомлението – уведомлението се счита за получено, когато отказът на адресата е установен с подписа на двама свидетели.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Участникът може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата.

Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията могат да бъдат подавани от лицата до изтичането на срока за нейното получаване, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани на Интернет адреса на Възложителя.

Промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка

Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Решението за промяна се публикува в сроковете и при условията на чл. 27а, ал.10 от ЗОП.

В горепосочените случаи променената документация следва да бъдат бъде предоставено на лицата,  получили такава преди издаване на решението за промяна.

Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти се удължава, когато от датата на предоставянето на разяснението по чл. 29 от ЗОП от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, с толкова дни, колкото е забавата.

Срокът за подаване на офертите може да бъде удължен и при условията на чл. 27а и чл. 27б от ЗОП.

Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник следва да бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да го удължи.

Предоставяне на достъп до документацията за участие

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, включително  на инвестиционния проект по всички части, на следния интернет адрес на Министерство на инвестиционното проектиране, профил на купувача, както следва http://www.mip.government.bg/bg/pubs/4

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПОСТАВЯ УСЛОВИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА С ОГЛЕД ПРЕДОСТАВЕНИЯ ПЪЛЕН ДОСТЪП ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ДО НЕЯ.

Крайният срок за получаване на офертите е най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Изпълнителят следва да се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, от следните органи:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

Интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

РАЗДЕЛ II.2

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. УЧАСТНИЦИ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.7.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

1.7.2. обявен в несъстоятелност;

1.7.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.7.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

1.7.5. е лишен от правото да упражнява определена професия (строител) или дейност (строителство), свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

1.7.6. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения за данъци и вноски за социално осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7.7. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация

„Свързани лица“ по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП са:

- Роднини по права линия без ограничения;

- Роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

- Роднини по сватовство – до втора степен включително;

- Съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

- Съдружници;

- Лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- Дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

1.7.8. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

1.7.9. който са представили оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка и настоящата документация за участие;

1.7.10. които са представили оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП;

1.7.11. които са представили гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите.

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1.7.1, 1.7.5 и 1.7.7. се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. В хипотезите на т. 1 - т. 7 - и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

С оглед спазването на административните изисквания на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по т. 1.7. от настоящата документация с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват. При подписване на договорите по настоящата обществена поръчка участниците, определени за изпълнители, са длъжни да представят документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 1.7. В случай, че участник в процедурата е юридическо лице, декларации за обстоятелствата по т.1.7.1, 1.7.5 и 1.7.7, се подават от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физическо и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Република България и в държавата, в която са установени.

2.Участие на обединение/консорциум.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума подписват документ - споразумение или договор.

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариална заверка на подписите.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите от предмета на поръчката и ресурсите, които съответния съдружник ще осигури за изпълнение предмета на поръчката.

Представляващият обединението/консорциума може да бъде посочен в учредителния или в друг документ, подписан от съдружниците в обединението/ консорциума

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

В случай, че обединението/консорциума не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и в основното споразумение липсва някоя от горните клаузи, то липсващия текст следва да бъде добавен чрез допълнително споразумение, сключено между членовете на обединението/ консорциума. Допълнителното споразумение следва да отговаря на изискванията за форма, относима към основното споразумение.

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, след прилагане разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.

Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Република България и в държавата, в която са установени. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

3. Подизпълнители

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Възлагането на работи на подизпълнител е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители както за своите действия, бездействия и работа.

1. Освен в посочените в хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията;

1.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

1.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

1.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

2.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

2.1. постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;

2.2. постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, посочен Обявлението за обществена поръчка.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 1.7 в 7-дневен срок от настъпването им.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

РАЗДЕЛ II.3

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ/МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ.

1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности на участниците:

1.1. Участникът трябва да има реализиран оборот от изпълнение на дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката, общо за предходните три приключили финансови години, в размер на не по-малко от 1 101 000 (един милион сто и една хиляди лева ) без включен ДДС, от оборот от проектиране и/или строителство и/или инженеринг   общо за последните 3 три приключили финансови години в зависимост в зависимост от датата, на която е учреден или започнал дейността си .

1.3. Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство и за проектиране, която/които да отговаря(т) на категорията строеж (IV-та) от предмета на поръчката, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) или еквивалентна.

Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие от застраховката по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството и за проектиране  и с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за обекти, попадащи в обхвата на строежи IV категория.

Застраховката трябва  да е валидна към крайния срок за подаване на офертата. Застраховката трябва да бъде придружена от декларация (свободен текст), че участникът ще поддържа валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъде определен за изпълнител ще поддържа валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора при изтичане на валидността й преди изтичане на срока за отстраняване на дефекти, участникът ще поднови или ще продължи застраховката до изтичането на срока за отстраняване на дефекти.

На основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП, Възложителят може да изиска от определения изпълнител преди сключване на договора да представи подновена/продължена застрахователна полица/анекс към такава, когато валидността на приложената в офертата застраховка е изтекъл междувременно.

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, като документите се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, документи се представят за всеки от тях, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

2.Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците

Участникът в процедурата, трябва да осигурява необходимата правоспособност за осъществяване на всички дейности от предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в указанията и документацията за участие в процедурата. За тази цел, участникът трябва да докаже:

2.1. Участникът следва да има изпълнен най малко един договор за строителство и/или инженеринг, през последните 5 (пет) години .

Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на договори, доказващи опита на участника в изпълнението на дейности  по строителство и/или инженеринг изпълнени от участника през последните пет години, като той следва да съдържа описание на предмета поръчката, възложител, стойността, датата и мястото на строителството. Списъкът с договорите следва да бъде придружен с минимум една препоръка за добро изпълнение за договор/ри  посочен/ни в него, от която/които да е видно възложителя, срокът на изпълнение на строителството, стойността му, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2.2. Участникът трябва да разполага с екип от физически лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, но не по-малко от следните специалисти:

2.2.1 Ключов експерт - част "Вертикална планировка“; Ключов експерт част „ Електро“; Ключов експерт - част „Безопасност и здраве“

- да имат пълна проектантска правоспособност;

- да имат минимум 3 (три) години опит  по специалността

2.2.2 Ключов експерт “Технически ръководител”, който да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ: –  да е лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект“ или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство"

Общ професионален опит - Минимум 3 години общ професионален опит;

Да има опит като технически ръководител при строителство на най – малко 1 обект от подобен характер .

2.2.3. Ключов експерт Координатор/специалист по безопасност и здраве:

Квалификация - Висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно образование; Да притежава удостоверение „Специалист по БЗР” или „Координатор по безопасност и здраве” или еквивалентен документ;

Специфичен опит - Минимум 3 години опит като „Координатор” или „Специалист” по безопасност и здраве.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

По време на изпълнението на поръчката Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му и експертите в Списъка на експертите в екипа, отговорен за изпълнение на поръчката без предварително писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят може да предложи смяна на експерт в следните случаи:

- при смърт на експерта;

- при невъзможност на експерта да изпълнява възложената му работа повече от 1 (един) месец;

- при лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;

- при осъждане на експерта на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от Изпълнителя.

В тези случаи Изпълнителят уведомява Възложителя в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания. С уведомлението Изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на тези или по-високи от тези на заменения експерт.

Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителя да приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на Възложителя с ново уведомление, което съдържа описаната по–горе информация и доказателства.

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на Изпълнителя.

Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на физическите лица, с които участникът ще разполага за изпълнение на поръчката, придружена от:

•	Професионални автобиографии,

•	*Документи, удостоверяващи тяхното образование (заверени копия от дипломи) и професионален опит (заверени копия от трудови/служебни /осигурителни книжки, референции от настоящи или бивши работодатели/ възложители и други подходящи документи, по преценка на участника);

•	Декларация за разположение на физическите лица, предвидени за изпълнение на поръчката.

Забележка: По своя преценка участникът може да предложи в своята оферта допълнителни експерти (неключови), които да подпомагат дейността на задължителните ключови експерти.

*Забележка: Документи удостоверяващи образование и професионален опит се представят само за експертите, за които възложителят е поставил изрично минимално изискване

2.4. Участникът следва да има въведена интегрирана система за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда, съгласно съответните системи:

- ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството  или еквивалентен;

- ISO 14001:2004 за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент;

- BS-OHSAS 18001:2007 за управление на безопасни и здравословни условия на труд с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент.

Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от лицата по чл. 53, ал. 3 от ЗОП по стандарти както следва ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент; ISO 14001:2004 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент и по стандарт BS-OHSAS 18001:2007 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент.

Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

2.6. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на ВТОРА група строежи (строежи от транспортната инфраструктура),  ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

В случай че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава валиден еквивалентния документ, посочен в предходния абзац, то същия прилага декларация, че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

Забележка: 1. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

2.	Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

3.	При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

4.	Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръката, при условие, че представи документи, доказващи, че има на разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.

ГЛАВА III.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата

Критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

- Показател – „Техническо предложение” (ОТ)

- Показател „Предлагана цена” (ОЦ)

Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ

- „ОТ” е оценката по показател „Техническо предложение”

- „ОЦ”е оценката по показател „Предлагана цена”

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100  т.

Показател – „Техническо предложение” (ОТ)

Максимален брой точки по този показател - 70 т.

Оценяват се елементи на Техническото предложение, както следва:

| Техническо предложение (ОТ) – елементи (Пi) | Максимално възможен брой точки |
| --- | --- |
| Работна програма | 70 точки |

„Работна програма”

- Максимален брой точки – 70  точки, като оценките се базират на долуописаното.

Участникът трябва да разработи цялостна концепция за изпълнение на поръчката, с която да покаже предимствата на техническото си предложение по отношение на предложените организация на работа, методи и организация на текущия контрол за доказване на качеството на материалите, строителните дейности и крайния продукт, мерки за намаляване на затрудненията на местното население. Работната програма трябва да включва като минимум следното:

- Организация в етапа на подготовка на инвестиционните проекти, с която се цели изготвяне на инвестиционни проекти, отговарящи на изискванията на действащото законодателство с цел разрешаване извършването на строителните дейности;

Участникът трябва да опише своето виждане за организация в етапа на подготовка на инвестиционните проекти като посочи дейностите, които ще извърши, разпределението на задачите и отговорностите в екипа, начина на комуникация с Възложителя, организацията по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.

- Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, с която се цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности.

Участникът трябва да опише своето виждане за организация в етапа на подготовка на строителната площадка като посочи дейностите, които ще извърши преди започване на строителните работи, разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с Възложителя, организацията по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности.

- Организация в етапа на строителство

Участникът трябва да опише начина на организация и управление на строителния процес, предвиждането си за технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и персонала в етапите на изпълнение, технологичната последователност на основните дейности, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.

- Организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели

Участникът трябва да опише методи и последователност на работите за провеждане на контрол при завършване на всеки подетап от проекта, както и обекта като цяло, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

- Методи и организация на текущия контрол

Участникът трябва да опише методите, които ще прилага за осъществяване на контрола при изпълнение на доставките на материали, включващ контрол при производителя, контрол при доставката франко-склад на изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, които участникът смята да приложи при изпълнение на поръчката с цел качественото и изпълнение, както и методите на контрол при строителните дейности.

- Мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на строителни дейности.

Фактори, влияещи на оценката:

- Описание на организацията в отделните етапи на изпълнение на поръчката, с посочване на конкретните задачи и отговорности, с посочване на начина на комуникация с останалите участници процеса по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и с посочване на начина на комуникация с останалите участници в строителния процес и институциите, имащи отношение към изпълняваните дейности;

- Описание на методи и организация на текущия контрол за доказване качеството на доставените материали и на изпълнението на строителните процеси;

- Описание на методи и последователност на работите за завършване на всеки подетап, както и обекта като цяло, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация, методите на работа на Участника и местните условия и възможности;

- Описание на предложените мерки за намаляване на затрудненията на местното население;

- Описание на основните видове СМР и тяхната технологична последователност на изпълнение;

- Съответствие на изготвените графици и диаграми на работната ръка и основната механизация (багери, камиони) с останалите компоненти на техническото предложение;

Участникът получава 70 точки при условие, че предложената „Работна програма“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката и са налице всички от долните обстоятелства:

- Подробно/Конкретно описание на организацията в етапите на: етапа на подготовка на инвестиционните проекти, подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителството и въвеждане на обекта в експлоатация;

- Предвидените дейности в етапа на подготовка са подробно/конкретно изброени и създават предпоставка за навременно стартиране на строителството, показани са отговорниците за конкретните дейности;

- Подробно/Конкретно са описани технологичната последователност на процесите на проектиране на инвестиционните проекти, на строителните процеси и необходимите технически и човешки ресурси, както и тяхното разпределение във времето;

- Ясно е описано взаимодействието с различните участници в процеса на проектирането и в процеса на строителство;

- Подробно/Конкретно са описани предложените мерки за намаляване на затрудненията на местното население, като същите са ефективни, приложими и гарантират безопасността на населението и предпазват от социално напрежение по време на строителството;

- Описани са методите на контрол на материалите, които ще се извършват, както и необходимите лабораторни изпитвания;

Участникът получава 30 точки при условие, че предложената „Работна програма“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката, но съдържа пропуски и е налице едно или повече от долните обстоятелства:

- Представено е описание, в което се съдържат несъществени непълноти/пропуски в организацията на етап на: подготовка на инвестиционните проекти, или подготовка на строителната площадка, или доставка на материали, или строителство, или въвеждане на обекта в експлоатация;

- Част от необходимите дейности в етапа на подготовка не са описани или не са показани някои от отговорниците за конкретните дейности;

- В представената технологичната последователност се съдържат несъществени непълноти/пропуски в описанието на изготвяне на инвестиционните проекти, или на строителните процеси; на всички необходими технически или човешки ресурси, или в тяхното разпределение във времето;

- Допуснати са несъществени пропуски/непълноти при описанието на взаимодействието на участника с някои от останалите участниците в процеса на проектиране или в процеса на строителството;

- Предложените мерки за намаляване на затрудненията на местното население са ефективни, но не са съобразени изцяло с конкретните особености на обекта;

- При описание на методите на контрол на материалите или част от необходимите лабораторни изпитвания са допуснати несъществени непълноти/пропуски;

Участникът получава 10 т., в случай че в предложената „Работна програма” е налице някое от долните обстоятелства:

- Липсва описание на организацията в етап на подготовка на инвестиционното проектиране, на подготовка на строителната площадка или доставка на материали, или строителство, или въвеждане на обекта в експлоатация;

- Не са описани съществени необходими дейности в етапа на подготовка или не са показани отговорници за конкретните дейности;

- При описани са технологичната последователност на строителните процеси е допусната грешка в последователността на процесите;

- Не са описани необходимите технически или човешки ресурси;

- Липсва описание на взаимодействието с основни участници в процеса на инвестиционното проектиране или с основните участници в процеса на строителство;

- Предложените мерки за намаляване на затрудненията на местното население не гарантират безопасността на населението и/или създават риск от социално напрежение по време на строителството или застрашават живота и здравето на гражданите;

- Не са описани методите на контрол на материалите или необходимите лабораторни изпитвания или тяхното описание не е съобразено със спецификата на проекта или изискванията на нормативната уредба;

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

**** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

Оценките по показател „Работна програма“, се определят чрез консенсус от членовете на комисията. По показателя се поставя оценка по посочените точки, за които качеството на офертата в най-голяма степен се доближава до описанието, дадено от възложителя. Оценката, която дава комисията следва да бъде обоснована, като за съответната стойност в протокола трябва да бъдат отразени изчерпателно мотивите за това, в това число и пропуски и/или непълноти.

Ако не може да се постигне консенсус за оценката по този показател, всеки от членовете на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по показател „Работна програма“. Оценките по показател „Работна програма“ се поставят въз основа на експертната оценка на членовете на комисията, които писмено подробно мотивират поставените точки, с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при оценката на офертите на участниците. При прилагането на методиката трябва да бъдат изложени индивидуални и конкретни мотиви за присъдените точки от страна на членовете на комисията, които да се базират на офертните технически предложения на участниците, да се направи анализ на същите и да се изложат предимствата, съответно недостатъците на съответната оферта, които да обосноват присъдения брой точки. Тези мотиви не следва да бъдат формални и да представят копиране на критериите за оценяване, заложени в методиката, а да са конкретни и да представляват анализ на техническите предложения на участниците, за да може в максимална степен да се гарантира спазването на основните принципи на ЗОП, регламентирани в чл. 2 от ЗОП – публичност, прозрачност и равенство.

Когато членовете на комисията не могат да вземат оценка чрез консенсус и пристъпят към изготвянето на индивидуални таблици, то в тези случаи всяка оферта получава оценка по показател „Работна програма“, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки на членовете на комисията по този показател.

Показател „Предлагана цена” (ОЦ)

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 30 т.

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – 30 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Рmin

ОЦ=  --------   х 30, където

Рn

„30”  са максималните точки по показателя;

Р n– цената, предложена от съответния участник (без ДДС);

Рmin - предложената минимална цена(без ДДС).

Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

ГЛАВА IV.

ИЗИСКВАНИЯ  ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА.

ОБЩО

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И НА ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ НЕЯ.

1. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата.

1.1. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

1.2. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

1.3. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

1.4. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.5. Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

1.6. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако:

- в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията,

- представил е повече от една оферта,

- представил е оферта с варианти,

- представил е самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация –

- е представил оферта, която не се отнася до пълния обем от предмета на обществената поръчка.

1.7. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но след прилагане на разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП не е приложил неговата декларация, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

1.8. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

1.9. Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в т.3 „Съдържание на офертата“ от настоящия раздел документи се представят и в превод на български език.

1.10. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция, и офертата на участника ще бъде отстранена.

2. ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРАТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовото предложение на участника, изготвено по образеца от настоящата документация със съответните приложения към него (остойностените КС във формат Exсel ).

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

В плик №1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя

3.1.1. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по образеци Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.2. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец към документацията.

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние

Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица, представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, и в официален превод. Документът се представя и от подизпълнителите на Участника, а в случай на обединение – от всички съдружници. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му.

3.1.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.4. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия. Документът следва да бъде представен в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/ата, които го представляват.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението, следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

- 3.1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗОП по образец

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл.56, ал.3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по образец В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

3.1.7. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, които задължително включват:

3.1.7.1. Декларация съдържаща информация за оборот от проектиране и/или строителство и/или инженеринг  общо за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която е учреден или започнал дейността в размер  по образеца към настоящата документация.

Чуждестранните участници представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи, съобразно Националното им законодателство.

3.1.7.2. Заверено от участника копие от застраховката по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност за строителство и за проектиране и с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за обекти, попадащи в обхвата на IV- та категория. Застраховката трябва да бъде валидна към датата на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство и за проектиране, която/които да отговаря(т) на категорията строеж (IV-та) от предмета на поръчката, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) или еквивалентна.. Застраховката трябва да бъде придружена от декларация (свободен текст), че участникът ще поддържа валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъде определен за изпълнител ще поддържа валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора при изтичане на валидността й преди изтичане на срока за отстраняване на дефекти, участникът ще поднови или ще продължи застраховката до изтичането на срока за отстраняване на дефекти.

На основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП, Възложителят може да изиска от определения изпълнител преди сключване на договора да представи подновена/продължена застрахователна полица/анекс към такава, когато валидността на приложената в офертата застраховка е изтекъл междувременно.

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

3.1.8. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:

3.1.8.1. Декларация съдържаща списък на договори, доказващи опита на участника в изпълнението на дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката инженеринг и/или строителство, изпълнени от участника през последните   пет години за договора/договорите за строителство,

Списъкът следва да  съдържа описание на предмета поръчката, възложител, стойността, датата и мястото на строителството. Списъкът с договорите следва да бъде придружен минимум една препоръка за договор за сторителство и/или инженеринг посочен в него,от която да е видно възложителя, срокът на изпълнение на строителството, стойността му, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, по образец към настоящата документация.

3.1.8.2. Декларация (по образец към настоящата документация)  съдържаща списък на физическите лица, с които участникът ще разполага за изпълнение на поръчката, придружена от:

•	Професионални автобиографии (по образец към настоящата документация)

•	Документи, удостоверяващи тяхното образование (заверени копия от дипломи) и професионален опит (заверени копия от трудови/служебни /осигурителни книжки, референции от настоящи или бивши работодатели/ възложители и други подходящи документи, по преценка на участника);

•	Декларация за разположение на физическите лица, предвидени за изпълнение на поръчката. (по образец към настоящата документация)

Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, издадени от съответната държава.

Забележка: По своя преценка участникът може да предложи в своята оферта, допълнителни експерти, които да подпомагат дейността на задължителните ключови експерти.

*Забележка: Документи удостоверяващи образование и професионален оипт се представят само за експертите, за които възложителят е поставил изрично минимално изискване.

3.1.8.3. Заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от лицата по чл. 53, ал. 3 от ЗОП по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен; стандарт ISO 14001:2004 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент и по стандарт BS-OHSAS 18001:2007 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент.

Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на оконата среда.

3.1.9. Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на ВТОРА група строежи (строежи от транспортната инфраструктура),  ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ. В случай че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

В случай, че участникът е чуждестранно лице, което не е вписано в Централния професионален регистър на строителя и не попада в хипотезата на чл. 3, ал. 2, изр. второ от Закона за Камарата на строителите, следва към датата на подаване на офертата си, същият да приложи декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в Централния професионален регистър на строителя (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител в 25-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител ще представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в Централния професионален регистър на строителя.

3.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители. (по образец към настоящата документация)

3.1.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител– в приложимите случаи. (по образец към настоящата документация)

Забележка: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:

- имената на подизпълнителите, и

- видът на работите, които ще извършват, както и

- делът на тяхното участие.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.12. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие(по образец към настоящата документация).

3.1.13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП (по образец към настоящата документация)

3.1.14. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец към настоящата документация)

3.1.15. Декларация за извършен оглед и запознаване с условията на строителната площадка (по образец към настоящата документация)

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

3.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвено по образеца (по образец към настоящата документация), при съблюдаване на пълното описание на предмета на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката –в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение предмета на поръчката, посочени в Глава III. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите(икономически най-изгодна оферта) и „Технически спецификации" и следва да включва:

Работна програма, която следва да съдържа концепция за изпълнение на поръчката, с която да покаже предимствата на техническото си предложение по отношение на предложените организация на работа, методи и организация на текущия контрол за доказване на качеството на материалите, строителните дейности и крайния продукт, мерки за намаляване на затрудненията на местното население  (описателна/текстова част) и линеен план график на дейностите  (графична част).

3.2.2. Срок за изпълнение на поръчката, предмета на обществената поръчка, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

3.2.3. Гаранционен срок на изпълнените работи –  (по образец към настоящата документация)

Всички страници на документите, съдържащи се в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” следва да бъдат номерирани последователно.

3.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, (по образец към настоящата документация).

Единичните цени следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи за реализацията на проекта без включен ДДС.

Цената за изпълнение на  дейностите по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева - без включен ДДС и с включен ДДС.

В случай, че участник предложи ценова оферта, надхвърляща максимално допустимите стойности по дейности и работи в техния обхват ще бъде отстранен от процедурата.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

ГЛАВА V.

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Възложителят може да привлече като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

При възлагане на обществени поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация, членове на комисията могат да бъдат само лица, които имат разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Срокът за приключване работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на Възложителя.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и часа, посочени в обявлението.

В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени писмено.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б) не са "свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на лицата, посочени по-горе, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

В закрито заседание, Комисията извършва детайлен преглед на документите, съдържащи се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и ги отразява в съставен от нея протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, направените от нея констатации, комисията отразява в изготвения от нея протокол и го изпраща до всички участници.

Участниците са длъжни да представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи, освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока за представяне на документи, комисията проверява допълнително представените документи за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и се произнася относно съответствието на участника с изискванията за подбор, поставени от Възложителя в настоящата документация.

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор, както и на тези, които не са представили в срока указания липсващ документ или документ за отстраняване на констатираните в протокола несъответсвия.

При необходимост, комисията може по всяко време да:

- проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни;

- изисква от участниците допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове №2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. Комисията прави техническа оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно правилата на настоящата документация. Резултатите от техническата оценка се отразяват в подписан от членовете на комисията протокол.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл.15 от Закона за защита на конкуренцията. Съгласно чл.15 от Закона за защита на конкуренцията, забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като:

1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;

2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;

3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;

4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

След уведомяването си от комисията, възложителят е длъжен да уведоми Комисията за защита на конкуренцията за възникналите съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията

Условия за отстраняване от участие.

Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка на офертите е: „икономически най-изгодна оферта“, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

- Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател (методика на оценяване) са представени в Глава 5 „Критерий за оценка на офертите, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП и методика за определяне на комплексните оценки на офертите“ от документацията за участие.

Комисията ще отвори пликът с предлаганата цена след като е:

- разгледала предложенията в плик №2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

- извършила проверка за наличието на основанията по чл.70, ал.1 за предложенията в плик № 2;

- оценила офертите по всички други показатели, различни от цената.

Комисията ще уведоми писмено участниците за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, както и ще оповести тази информация на посоченият в настоящата документация и в обявлението за поръчка Интернет адрес.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Преди отварянето на ценовите оферти, Комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на предложенията в останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква подробна писмена обосновка от него за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаването на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

б) предложеното техническо решение;

в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

д) получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена, поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя, с най-висока относителна тежест, и се избира офертата, с по-благоприятна стойност по този показател. Ако офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите, Комисията съставя протокол със съдържание, съгласно изискванията на чл. 72 от ЗОП.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят й и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемането на протокола на Възложителя.

Определяне на изпълнител на обществена поръчка.

В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 /три/ дни от издаването му.

При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят осигурява копие или достъп до протокола в тридневен срок от получаването му, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по      чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

3.1. откаже да сключи договор, или

3.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Възложителят е длъжен в тридневен срок да уведоми участниците за прекратяването на обществената поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

Условия за сключване на договор с определения за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният Изпълнител:

1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

На основание чл.42, ал.1, т.4 от ЗОП, Възложителят може да изиска от определения изпълнител преди сключване на договора да представи валиден талон към Удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на ВТОРА група строежи (строежи от транспортната инфраструктура),  ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ или за чуждестранно лице - валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, когато валидността на приложения в офертата е изтекъл междувременно.

На основание чл.42, ал.1, т.4 от ЗОП, Възложителят може да изиска от определения изпълнител преди сключване на договора да представи подновена/продължена застрахователна полица/анекс към такава, когато валидността на приложената в офертата застраховка е изтекъл междувременно.

Не се изисква изпълнение на задължението по чл.47, ал.10 и чл.48, ал.2 от ЗОП, в случаите по чл.47, ал.11 от ЗОП.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, то при подписване на договора за обществена поръчка участникът е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички случаи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в която участникът е установен" е:

а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно     чл. 56 на Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някои от документите, посочени по-горе и изискуеми, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОП.

В тези случаи, Възложителят предлага подписването му на втория класиран участник.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

Срокове за сключване на договора.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител.

Основания за изменение на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

- промяна в сроковете на договора, или

- частична замяна на дейности от предмета на поръчката за строителство, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

- намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности

ГАРАНЦИИ

- 7.1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие.

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

IBAN: BG96BNBG96613300110103

BIC: BNBGSD

Банка: Българска народна банка

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В гаранцията за участие следва да бъде посочен номера на решението, с което е открита процедурата.

7.2. Размер на гаранцията за участие- гаранцията за участие е в размер на 3600 лева.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община „Джебел“ или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

7.3 Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:

- Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител;

- Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Гаранциите за участие се освобождават, както следва:

- на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

- класираните на първо и второ място участници – след сключването на договор за обществена поръчка;

- на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

7.4. Гаранция за изпълнение

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

IBAN: BG96BNBG96613300110103

BIC: BNBGSD

Банка: Българска народна банка

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ЧАСТ IV.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

- „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

I. Предмет на обществената поръчка

Предметът на обществената поръчка „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”.

Включва изпълнение на следните дейности:

- изработване на технически проекти и съпътстващи ги документи, необходими за получаване от Възложителя на разрешение за строеж, в т.ч осигуряване на съпътстващите разрешения и съгласувания;

- изпълнение на строително-монтажните работи, включително работни чертежи, доставки на материали, строителство и монтажни работи в съответствие с одобрението проекти и изготвяне на екзекутивна документация;

- въвеждане в експлоатация на обекта;

- отстраняване на дефекти, констатирани през гаранционния период.

1. Основни изисквания за строежа, включени в предмета на поръчката

Предвижда се строежът да бъде IV категория.

Изискванията към инвестиционните проекта за строежа, са посочени в Заданията за проектиране.

Изпълнението на задачата да протече в следната последователност:

2. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Строителните продукти да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

- С европейско техническо одобрение, или

- Признати национални технически спецификации (национални стандарти) или еквивалентни, когато не съществуват технически спецификации по т.1 и 2.

- Годността на използваните материали да се доказва със сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите; Всички строителни работи да са съобразени и да отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проектите, отговарящи на изискванията в съответните български и/или европейски стандарти. Конкретните стандарти, на които следва да отговарят материалите за влагане в строежите следва да бъдат определени в инвестиционния проект и подлежат на съгласуване с възложителя.

Предлаганите материали и оборудване да отговаря на Техническата спецификация, да са нови и неупотребявани.

Където в работния проект се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен, ако изрично не е упоменато друго в Договора.

Материали и оборудване, посочени с марка и модел в работния проект могат да бъдат заменени с еквивалентни, отговарящи по параметри, характеристики и качество на посочените в проекта при спазване на изискванията на Договора и действащите нормативи.

Когато в инвестиционния проект са направени определени указания, отнасящи се до производител или търговско име, или марка или модел, то целта е да бъде установена норма за тип, качество и функции на изискваните материали и оборудване.

Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежите и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

3. Временно строителство.

Преди започване на строителството Изпълнителят може да създаде временната си строителна база на място, посочено от общинската администрация. Тази база трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;

- площадки за складиране на строителни отпадъци;

- офиси за представители на консултанта и координатора по безопасност и здраве;

- офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (съответно обр. 2а) за строежите, Изпълнителят трябва да изготви информационни табели съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. Изисквания относно изпълнение на строителните и монтажните работи.

Преди започване на строителни и монтажни работи, Изпълнителят следва да е изработил проект за организация и изпълнение на строителството.

Подробният план задължително съответства на Техническата оферта на изпълнителя.

Организацията на изпълнение е необходимо да съответства на изискванията на Проекта за организация на движението, част Временна организация на движението.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички строителни и монтажни работи по строежите със собствени сили и средства в съответствие с инвестиционните проекти, одобрени от Възложителя и с издаденото Разрешение за строеж.

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация /одобрена от Възложителя/, основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на стандартите и нормативните документи. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа.

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, Изпълнителят трябва да се договори със собствениците на подземни инфраструктури да покажат и/или открият същите, за да се предотвратят повреди по време на строителството, като получи писмено одобрение от собствениците на подземни инфраструктури.

Доколкото е било възможно, всички видими структури на повърхността на пътищата и налични данни за подземни инфраструктури са взети под внимание при проектирането. Надеждността на показаната информация се базира на данните, регистрирани от Възложителя, а също така и от собствениците на подземни и надземни инфраструктури. Преди започване на изкопни работи, Изпълнителят носи отговорност да провери надеждността на информацията и да я допълни при необходимост. При увреждане на подземна инфраструктура Изпълнителят я възстановява за своя сметка.

Изпълнителят трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по време на изкопни работи, а също така ще обезпечи постоянното и адекватно укрепване на инфраструктурите, както се изисква.

5. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи План за безопасност и здраве за всеки един строеж.

Изпълнителят е длъжен да определи лице, което ще изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

6. Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

7. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще сключи договор с Консултант, който да упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от Закона за устройство на територията.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

8. Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

9. Строителни книжа и екзекутивна документация.

Изпълнителят е отговорен за изготвяне по време на строителството на всички строителни книжа и документи (включително екзекутивна документация) съгласно действащото в България приложимо законодателство и изискванията от настоящата техническа спецификация.

Съдържанието на задължителния обхват на документацията трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на другите приложими към изпълняваните видове СМР и изпитания технически нормативни актове и стандарти.

Актовете за скрити работи се придружават от скици, схеми, чертежи и снимков материал, както и от други материали, необходими за установяване на съответствието на изпълнените работи с проектните решения и изисквания.

В състава на документацията Изпълнителят трябва да включи и декларациите за съответствие на всички материали, придружени със съответните сертификати за произход и за качество, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите за съответствие към него, приложими към обекта.

Част от документацията са и становищата и разрешенията за въвеждане в експлоатация, издадени от Специализираните държавни и местни контролни органи и от заинтересованите Експлоатационни дружества и лица, съгласували инвестиционния проект, издали становища (разрешения) за строителството.

Отделните документи от документацията трябва да се съставят по време на строителството в технологична последователност, отговаряща на изпълнението на съответните части от строителнно монтажните работи (СМР).

При приключване на всички работи, Изпълнителят трябва да представи екзекутивните чертежи, съгласувани с проектанта, и трябва да се подпише, удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Два комплекта в печатен формат трябва да се предадат за одобрение на Възложителя. При получаване одобрението на Възложителя, Изпълнителят ще предаде два комплекта Auto-CAD и PDF файлове на CD ROM носители, и два печатни комплекта, които са подпечатани “Екзекутивни чертежи”.

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя и одобрени от тях.

10. Дейности по приемане на строежите.

Строежите ще се приемат и въведат в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

11. Начин на измерване и доказване на количеството изпълнени СМР.

Изпълнителят ще извърши строителството при осигурен авторски надзор - от проектантите по съответните части на инвестиционния проект.

Строителният надзор и контролът на количествата  се упражнява  от Консултант избран от Възложителя.

12. Застраховки.

Застраховкa на Изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл.171, ал. 1 от ЗУТ.

Изпълнителят и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство или еквивалентни за чуждестранни участници.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и да отговарят на категорията строеж по обекта на поръчката (IV-та категория или по – висока).

13.  Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на строежите в течение на гаранционния срок.

13.1. Гаранционен срок

Предложените гаранционни срокове за видовете строително монтажни работи следва да бъдат не по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Гаранционните срокове на всеки един строеж започват да текат от датата на издаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация на останалите строежи.

Изпълнителят обезпечава гаранционната си отговорност за строежите със застрахователна полица за пълния обем на изпълнените работи.

13.2. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на строежите

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежите са имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

14. Нормативни документи, които следва да се спазват при строителството.

- Закон за устройство на територията

- Наредба № 2/2004г за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

- Наредба № 2 за ППСТН

- Наредба № 18/23.07.2001г за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

- Наредба № 4/01.07.2009г за проектиране, изпълнение и поддръжка на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

- Наредба № 16/2001г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

- Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

- Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

- Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

- Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.ХІІ.2003 г.; изм. със заповед № РД-02-14-134 от 6.ІІІ.2007 г.

- НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

- Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.

II. Задание за проектиране

Проектирането следва да бъде изпълнено в работна фаза и във всички части необходими за реализацията на проекта. Проектът трябва да е съобразен с одобрената  в идейна фаза схема и количествата, заложени в приложената Количествена сметка, неразделна част от документацията.

II. 1. Съществуващо положение и изисквания към изпълнението на под-обекта

1. Съществуващо положение

В съществуващото си състояние тротарните настилки са силно амортизирани.

2. Изисквания за обхвата и съдържанието на инвестиционния проект

Настоящото задание очертава минималните изисквания към проекта, като проекта не следва да се ограничава до тези изисквания.

Важно !!!

Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

Съгласували:

Джейхан Ибрямов – зам.- министър на инвестиционното проектиране:…………………..

Тихомир Димитров – главен секретар……………………….

Агнес Тодорова – директор на дирекция ЧРПАОП…………………….

Снежанка Колчева –

директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“…………………….

Зорница Кралева – директор дирекция „Благоустройство“……………………………………

Орфей Флоров - началник отдел „Финансово-счетоводен“……………………………………………

Борислав Попов – началник отдел ПООП……………………

ЧАСТ V. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец 1

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с

предмет:

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

1.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящото предложение е подадено от

/наименование на фирмата и ЕИК/ и подписано от

/трите имена и ЕГН/ в качеството му на

/длъжност/

2.	АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.	Адрес:

/код., град., община, квартал, улица, бл., ап./

телефон No:

факс No:

e-mail :

- Лице за контакти:

- Длъжност:

телефон/ факс №

- Обслужваща банка:

- № на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

- Титуляр на сметката:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет………………………………………………………………………………………………………………,

при условията, обявени в документацията и приети от нас.

Заявяваме, че при изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме   подизпълнител   (ненужното  се  зачертава),   който  ще  участва  за ………………………………………. вид   на   работите,   които   подизпълнителят   ще извършва и  дял, с който подизпълнителят ще участва в изпълнението на обявената обществена поръчка.

Идентификация: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(При използване на подизпълнител/и се попълва задължително

Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от дни /мин. 90 календарни дни/, считано от крайния срок за представяне на офертите.

Съгласни сме с клаузите на проекта на договор,

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички  изисквания  и задължения,  поставени  от възложителя  в  провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Приложения :

- Списък на документите

## „Списък на документите, съдържащи се в офертата”

| № | Наименование на документа | № на страниците на представените документи от ..... до ..... |
| --- | --- | --- |
| І | Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” |  |
| 1. | Образец „Оферта” |  |
| 2. | Документ за регистрация на участника: заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език. Този документ не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай, достатъчно е да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец |  |
| 3. | Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия, в случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица. Когато участникът е неперсонифицирано обединение, задължително се представя оригинал или нотариално заверено копие на документ за създаването на обединението |  |
| 4. | Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 2 ЗОП, попълнена по образец, |  |
| 5. | Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,т.2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по образец, |  |
| 6.1 | Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: Декларация съдържаща информация за оборот от проектиране и/или строителство и/или инженеринг общо за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която е учреден или започнал дейността в размер по образеца към настоящата документация. |  |
| 6.2 | Заверено от участника копие от застраховката по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност за строителство и за проектиране и с минимална застрахователна сума |  |
| 7.1 | Декларация съдържаща списък на договори, доказващи опита на участника в изпълнението на дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката инженеринг и/или строителство, изпълнени от участника през последните пет години за договора/договорите за строителство. |  |
| 7.2 | Декларация (по образец към настоящата документация) съдържаща списък на физическите лица, с които участникът ще разполага за изпълнение на поръчката, придружена от: • Професионални автобиографии (по образец към настоящата документация) • Документи, удостоверяващи тяхното образование (заверени копия от дипломи) и професионален опит (заверени копия от трудови/служебни /осигурителни книжки, референции от настоящи или бивши работодатели/ възложители и други подходящи документи, по преценка на участника); • Декларация за разположение на физическите лица, предвидени за изпълнение на поръчката. (по образец към настоящата документация) |  |
| 7.3. | Заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от лицата по чл. 53, ал. 3 от ЗОП по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен; стандарт ISO 14001:2004 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент и по стандарт BS-OHSAS 18001:2007 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент. |  |
| 8. | Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълняване на строително - монтажни работи |  |
| 9. | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, съдържаща списък с данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива) |  |
| 10. | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител |  |
| 11. | Документ за представена гаранция за участие в процедурата- платежно нареждане или банкова гаранция - оригинал |  |
| 12. | Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП |  |
| 13. | Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП |  |
| 14. | Протокол за извършен оглед на обекта |  |
| 15. | Изрично пълномощно в случай, че участникът се представлява от лице, различно от законния му представител. |  |
| ІІ. | Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. |  |
| 15. | Техническото предложение за изпълнение на поръчката с подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, попълнена по образец, |  |
| ІІІ. | Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. |  |
| 17. | Предлагана цена за изпълнение на поръчката (в оригинал). Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” |  |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Образец 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Долуподписаният/ната/	,	в	качеството	ми	на

(посочете длъжността) на …………………………………………………………………………………………………………….. (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ……………………………

_______________г.					Участник:________________

(дата на подписване)					(подпис и печат)

*Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника.

Дата:		Подпис и печат:

Образец 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2  и ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ .............................................................................................................................	с лична карта № ................................., издадена на ....................................... от .................................. с ЕГН ................................., в качеството ми на _____________________________________________________ (посочете длъжността) на  ______________________________________________________________________ (посочете фирмата на участника) ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление …................................................................................................................................................................. - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

2. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия (Строител) или дейност (Строителство) съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.

3. В качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП при _____________________ (посочете фирмата на участника) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с_____________________ (посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                      (подпис)

Образец 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ...............................................................................................................................	с лична карта № ................................., издадена на ....................................... от .................................. с ЕГН ................................., в качеството ми на _____________________________________________________ (посочете длъжността) на  ______________________________________________________________________ (посочете фирмата на участника) ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление …................................................................................................................................................................. - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник

(посочете фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

2. Представляваният от мен участник

(посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

- Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

- Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

5. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 				Декларатор:

- (дата на подписване)       							(име и фамилия)

Образец 5

### ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА  ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборот от договори, сходни с предмета на поръчката, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

.......................................................................................................................

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..…………………………………………………………………..…, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

- Оборот от проектиране и/или строителство и/или инженеринг общо за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която е учреден или започнал дейността в размер:

|  |  |  |  | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот (в лева) |  |  |  |  |

Декларацията трябва да бъде придружена от справка „Строителство“ – част от годишния финансов отчет, за всяка от последните три календарни години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Представянето на справка „Строителство“ не се изисква, когато същата е публикувана в Търговския регистър по партидата на участника, като част от годишния финансов отчет.

Дата:.............................. г.     				Декларатор:……………………………

Образец 6

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Справка – декларация, съдържаща списък на основните договори, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

.......................................................................................................................

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: …………………..………………………………………..……………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните пет години представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за строителство и/или инженеринг:

| Изпълнени договори Години Пореден No | Предмет на договора | Място на изпълнение | Начална и крайна дата на изпълнение на договора | Стойност на договора | Описание на изпълнените дейности | Възложител – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

От посочената в списъка информация и приложените доказателства трябва да е видно налице ли са по отношение на участника минималните изисквания за технически възможности.

Препоръката за добро изпълнение на договора посочен в списъка трябва да е издадена от Възложителя, да има изходящ номер и дата на издаване, да посочват стойността, датата и мястото на изпълнението, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата..

Дата:..............................г.			 Декларатор:…………….………......

Образец 7

- Декларация, съдържаща списък на собствените или наети технически лица, които участникът ще осигури за извършване на строително – монтажните работи по съответния подобект

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(три имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следните експерти:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на проекта | Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/ | Професионален опит /вид, брой години/ | Образование /професионална квалификация/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. За времето на изпълнение на договора ще осигуря постоянното присъствие на ключовите експерти от екипа и активното им участие в подготовката на предмета на поръчката.

- Автобиография на експерт  – в оригинал.

- Декларация за разположение на физическите лица, предвидени за изпълнение на поръчката.

- Доказателства за професионална квалификация и опит…………………

Образец 8

Професионална автобиография на експерт

(Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.)

Предлагана позиция в проекта: <вид експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (от дата - до дата) | Получени степен (и) или диплома(и): |
| --- | --- |

6. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

10. Професионален опит

| От дата -до дата /ден, месец, година/ | Място на извършване на услугите (държава) и наименование на възложителя | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа по проекти, които отговарят на изискванията към общия и специфичен професионален опит на съответния експерт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <Тази колона трябва да съдържа следната информация: 1. Наименование на проекта, по който е извършвана работата, кратко описание на проекта, описание на извършваната работа, в съответствие с изискванията към експертите по настоящата процедура> |

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

Образец  9

Декларация за разположение на физическите лица, предвидени за изпълнение на поръчката

Подписаният ……………………………………………………………………………………………………………

(трите имена)

.....................................................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на 	…………………….…………

(вида експерт, съгласно офертата)

на участник: 	………………………….……..

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка, с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;

4. Разбирам, че всяко фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до отстраняването на участника.

5. Че ще спазвам етичните клаузи, съдържащи се в документацията за участие.

6. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:	 г.	ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт поотделно.

Образец 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

от ____________________________________________, ЕГН _____________________,

л. к. № ___________________, издадена на __________ от _____________ живущ гр.

______________________________ община ______________________________

ул. ________________________________________________________________________

управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на _____________________________________________________________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

## Д Е К Л А Р И Р А М, че

При изпълнението на обществената поръчка, с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

няма да ползвам/ ще ползвам услугите на подизпълнители.

| Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете видове работи или съпътстващи дейности | Дял в проценти (%) от общата стойност на обекта на поръчка, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя |
| --- | --- | --- |

Във връзка с това прилагаме писмено съгласие - декларация от посочените подизпълнители за участието им в настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................................. 20… г. 		ДЕКЛАРАТОР: ________________________

Образец 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От ______________________________________, ЕГН ______________________,

л. к. № _________________ издадена на ____________ от __________________________

живущ гр. _________________________ община ________________________________

ул. ________________________________________________________________________

управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на __________

______________________________________________________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

Д Е К Л А Р И Р А М:

      - От името на представляваното от мен дружество: …………………………………………………………………………………………………………..………………….

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме документи съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….……………..

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ………………………………………………………………………………………….

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ......... 20…. г.				ДЕКЛАРАТОР: ________________________

Образец 12

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше решение ……………………………………………..обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертите, до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Образец 13

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ...............................................................................................................................	с лична карта № ................................., издадена на ....................................... от .................................. с ЕГН ................................., в качеството ми на _____________________________________________________ (посочете длъжността) на  ______________________________________________________________________ (посочете фирмата на участника) ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление …................................................................................................................................................................. - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

г.                 				Декларатор:

Образец 14

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………..........................................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...........................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………………………………….……-

(наименование на подизъплнителя)

в обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

Д Е К Л А Р И Р А М, че :

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията, описани в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

## Образец15

## “ Протокол за извършено посещение и оглед на обекта”

П Р О Т О К О Л

Днес, ………………………….. г., се състави настоящия протокол затова, че лицето ……………………………. – представител на участника ……………………. посети:

-  ……………………………………………………………………………..

и извърши оглед на обект ................................ за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет:

Представител на Възложителя:				Представител на участника:

…………………………………				…………………………………

/име, фамилия и длъжност/				/име, фамилия и длъжност/

Образец 16

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град Джебел, община Джебел” Наименование на поръчката:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”

1. Общият срок* за изпълнение на поръчката е ________ кал. дни (но не повече от 90  календарни дни), в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи.

- Срок за проектиране -  …………….. календарни дни

- Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) ** - ....................... календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2а).

- Срок за получаване на Удостверение за въвеждане в експлоатация *** - _______ календарни дни (не повече от … (……) календарни дни, считано от датата на подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки).

* В общия срок участника трябва да предвиди и технологично време за подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2а) след датата на сключване на договора.

** Срокът трябва да съответства на общия срок за изпълнение на дейностите в Линейния график (Приложение № 10).

*** При определяне на срока участникът трябва да съобрази нормативно определените срокове предхождащи издаването на Разрешение за ползване.

2. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

**** Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Ние ще гарантираме отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените от нас строително- монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

3. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и  монтажни работи.

4. Авансово плащане – съгласно Договора за обществена поръчка.

За да бъде извършено авансовото плащане ние ще представим Банкова гаранция за стойността на дължимия аванс, открита в пълно съответствие с образеца от настоящата документация, със срок на валидност - ______________________________________ (попълва се конкретен период) и оригинална фактура за дължимата стойност.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на ______ календарни дни (не по – малко от 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

Работна програма

Състояща се от организационен план – стратегия (описателна/текстова част) и линеен – комплексен план график на дейностите  (графична част)

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Образец 17

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

предлагана цена

| Наименование на поръчката: | „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град Джебел, община Джебел” |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет.

Настоящето ценово предложение е в пълно съответствие с направеното от нас „Предложение за изпълнение на поръчката”, както и с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

За изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

_________________ лева без ДДС

Словом: ________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

Формирана както следва:

| Дейност | Лева (без ДДС) |
| --- | --- |
| - Изработване на работен проект, в т.ч.: | …………………………. |
| - Изпълнение на СМР | …………………………. |
| - Авторски надзор (до 2% от общата цена на предложението) | …………………………. |

Единичната часова цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството е в размер на ............... лв./ч.ч. (словом:.................................................................) без ДДС, приложима в срок до въвеждане на строежа в експлоатация. В размерът на часовата цена се включва пълната стойност на услугата, в т.ч. авторски хонорар, пътни, дневни, квартирни и др. разходи. Общата максимална стойност на авторския надзор е посочена в т. 3 от таблицата по-горе.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на ______ календарни дни (не по – малко от 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

………………..

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ и приложенията към него задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата.

Единичните цени следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи за реализацията на проекта без включен ДДС.

Образец 18

- БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

- ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент,				    [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/	г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”,  с което е определен за Изпълнител на обществената поръчка.

- Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 	 % [посочва се размера от Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Образец 19

П Р О Е К Т  НА  Д О Г О В О Р

№______/_____________ г.

- МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (МИП), със седалище и адрес на управление: гр.  София,  ул. „Съборна“ № 1,  БУЛСТАТ 176556958, представлявано от проф. д-р арх. Иван Евгени Данов – министър на инвестиционното проектиране наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и Орфей Цветанов Флоров началник отдел финансово - счетоводен  , от една страна

- и

- „…………………..“ ……..,  със седалище и адрес на управление: гр. ………, ………….. № ……….., ЕИК ……………….., представлявано от …………………………– ………., наричанo по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

- на основание чл. 41 Закона за обществените поръчки /ЗОП/, като се има предвид предмета на обществената поръчка, открита и проведена на основание Решение № ......................../..............20....г. на………………………………………………………………, и Решение № ........../........20......г. на …………………………………. за определяне на изпълнител на обществената поръчка и като се имат предвид всички предложения от приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град  Джебел, община Джебел”, в т.ч.:

- изработване на инвестиционен проект (фази – идеен и  работен проект);

- действия по съгласуване и одобряване на работния проект със специализираните контролни органи, експлоатационни дружества и консултанта;

- получаване на разрешение за строеж;

- упражняване на авторски надзор по време на строителството

- временно строителство;

- демонтажни работи на съществуващите;

- доставка на необходимите материали и оборудване;

- строително – монтажни работи;

- -единични, комплексни и 72-часови изпитвания;

- изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;

- геодезическо заснемане на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР;

- всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 15 и получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация;

- дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.

1.2. Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно посоченото в Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.3. Изработеният по договора проекти, както и всички материали и съдържащата се в тях информация, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по отношение на тях, същият има правата по чл. 42, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права.

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА.

2.1. Общият срок за изпълнение на поръчката е ________ кал. дни, в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи.

2.2. Срокът за изпълнение на поръчката е формиран както следва:

- Срок за изработване на технически проекти и съпътстваща документация и получаване на Разрешение за строеж  - ________  (календарни дни)

- Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) ** - ________ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2а).

- Срок за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация / Разрешение за ползване - _______ календарни дни (не повече от … (……) календарни дни, считано от датата на подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки).

2.3. Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки).

2.4. Срокът по т. 2.1. и т. 2.2. спира да тече, когато Възложителят е възпрепятстван за изпълнение от обективни фактори и непредвидени обстоятелства, които са извън неговия контрол. За целта страните по договора подписват протокол, който удостоверява възникналите обстоятелства, началото и края на периода на действието им, и задълженията, които Изпълнителят е бил възпрепятстван да изпълнява в посочения срок, както и причинно-следствената връзка за това.

2.5. В случай, на настъпване на обстоятелства, които налагат спиране, възстановяване и/или удължаване на сроковете за изпълнение на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочва обстоятелствата и причините, предизвикали спирането, възстановяването и/или удължаването, като прилага план-график за действията, които планира да предприеме във връзка с тези обстоятелства.

2.6. За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат.

2.7. Забавата за предаването на отделен етап не удължава срока за цялостното изграждане и предаване на обекта, дори когато за забавата е заплатена неустойка.

III. ЦЕНА.

3. Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор е в размер на ................... лева (............................................... словом) без ДДС или на ................... лева (............................................... словом) с ДДС, формирана както следва:

3.1. Стойност за проектиране и строителство е в размер на ................... лева (............................................... словом) без ДДС или на ................... лева (............................................... словом) с ДДС,

3.2. Стойност на възложената с настоящия договор поръчка за авторски надзор не може да надвишава................... лева (............................................... словом) без ДДС или на ................... лева (............................................... словом) с ДДС, като се формира на база единичната часова ставка. В размерът на часовата цена се включва пълната стойност на услугата, в т.ч. авторски хонорар, пътни, дневни, квартирни и др. разходи.

3.3. Договорената цена по т. 3.1. и т. 3.2. е окончателна, валидна и неподлежаща на промяна до пълното изпълнение на предмета на договора.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по т. 3.1. цена, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

4.1.1. Аванс, в размер на 20 %, след представяне на неотменима банкова гаранция, обезпечаваща 100 % стойността на авансовия превод, издадена на името на Възложителя, с валидност минимум 30 дни след дата за приключване на договора;

4.1.2.  Междинно плащане, в размер до 70 % от общата цена на действително извършените строително-монтажни и строително-ремонтни работи с включен ДДС. От действителната стойност на този документ за заплащане се удържа размера на авансовото плащане;

4.1.3. Окончателно плащане, в размер до 10%  от общата цена. Изплаща се след издаване на разрешението за ползване и въвеждане на обекта в експлоатация.

4.2. Разплащането на авторския надзор се извършва на 100 % на база единична часова цена и вложено време.Общата стойност на авторския надзор не се допуска да превишава стойността посочена за авторски надзор в т.3.2.

4.3. Заплащането на сумите по т. 3 се извършва по банков път на посочената в настоящия договор сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. Цената за изпълнение на договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се формира от сумата на всички плащания за действително извършени през периода видове и количества ремонтни и строително-монтажни работи.

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки.

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че оферирайки ценовото си предложение, е изложил пълно и окончателно посочените ставки и цени за съответните видове работи, като общата стойност на договора покрива всичките му задължения за тяхното изпълнение и включва следното:

4.6.1. Разходи по изработване на технически проекти, съпътстваща документация и получаване на Разрешение за строеж.

4.6.2. Разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

4.6.3. Цената на финансовия риск;

4.6.4. Разходите за покупка и доставка на влаганите строителни продукти;

4.6.5. Разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на обекта, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши, както и тяхната единична цена;

4.6.6. Всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по договора.

4.7. Цени, посочени в ценовото предложение са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, строителните продукти, оборудването и др., освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки.

4.8.  Изпълнените количества СМР се отчитат по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР.

4.9.  При възникване на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, довели до необходимост от извършване на непредвидени СМР, същите се считат за договорени. Констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на заменителни таблици, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощени от тях лица.

4.10. За непредвидените видове СМР, за които няма единични цени във ценовото предложение /Приложение № ..../, се представят подробни анализи, като се прилагат разходните норми за труд, материали и механизация по Уедрени сметни норми в строителството (УСН), стойност на материалите и механизацията, доказани с фактура и ценообразуващи показатели.  Ценообразуващите показатели, касаещи възлагането на непредвидени СМР по договора, са съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

V. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ.

5.1.  Техническият проект проект трябва да се изработи в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в приложенията към договора и на всички нормативни актове за проектиране, действащи в страната.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува разработения от него проект със специализираните контролни органи, експлоатационни дружества и общинската администрация до издаване на Разрешение за строеж.

5.3. Ако някоя от инстанциите, пред които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за съгласуване и/или одобряване инвестиционния проект, откаже съгласуване и/или одобряване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно, за своя сметка да допълни, поправи или преработи проекта, съобразно дадените от тази инстанция указания, да го съгласува отново (ако се налага) и да го предаде на съответната общинска администрация за издаване на Разрешение за строеж.

VI. СТРОИТЕЛСТВО

6.1. Преди започване на строително-монтажните работи, след допускане от страна на общинската администрация, Изпълнителят може да изгради временната си строителна база, в която следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

- временни складове за доставяните от Изпълнителя материали, с оглед изискванията за съхранението им;

- площадки за складиране на строителни отпадъци;

- офиси за представители на консултанта и координатора по безопасност и здраве;

- офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.

6.2. След приключване на работите по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно да демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

6.3. ИзпълнителяТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строителните и монтажните работи по предмета на договора, само след подписването на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши всички работи във връзка със строежите в съответствие с одобрените и съгласувани инвестиционни проекти, при точно спазване на клаузите на договора и приложенията към него.

6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да достави и ще влага в строежите висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите позаконови нормативни актове, отностно тези видове документи.

6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 -3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, условията на настоящия договор, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

6.8. По време на изграждането на строежите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разработените и одобрени План за безопасност и здраве за всеки един строеж.

6.10. При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира общинската администрация за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията.

6.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитания съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите по чл. 175 ал.1 и съдейства при организацията  на дейностите необходими за получаване на Разрешение за ползване съгласно чл. 177 от ЗУТ и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

VІІ. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

7.1. Контролът по изпълнението и приемането на количеството и качеството на извършените, съгласно договора, строително монтажни работи, се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез  упълномощено от него лице - Консултант.

7.2. Количествата на извършените работи, които подлежат на разплащане, се удостоверяват чрез отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР по образец на МИП и при допълнително искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подробни количествени сметки, ведомости, и др.

7.3. Качествените показатели на вложените материали доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на извършените работи, там където се изисква, се удостоверяват с протоколи и сертификати от акредитирани лаборатории, удостоверяващи съответствието на влаганите материали с действащите нормативни документи. Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощено от него лице- Консултант, при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. , както и  от проектанта, в съответствие с договора за авторски надзор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (в приложимите случаи).

7.4. Окончателното приемане на обекта, се извършва съгласно разпоредбите на Закон за Устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

8.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора;

8.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение;

8.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

8.1.5. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на зъдълженето на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстараняване на нарушението.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

8.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

8.2.2. Да определи свой представител - Консултант, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

8.2.3. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

9.1.1. Да получи договорената в т. 3 цена при условията и в сроковете, предвидени в договора;

9.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

9.1.3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси;

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

9.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности. Допълнителни работи няма да бъдат заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;

9.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора;

9.2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

9.2.5. Да изпълнява предмета на настоящия договор в съответствие със строителните правила и нормативи, действащи в Република България и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9.2.6. Да осигури координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажни работи;

9.2.7. Да осигурява винаги достъп до строежите на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключен договор;

9.2.8. Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежите, съответно подписана и подпечатана от консултанта;

9.2.9. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

9.2.10. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

9.2.11. Да отстрани всички забележки отбелязани в Констативен акт обр. 15;

9.2.12. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

9.2.13. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

9.2.14. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове;

##### 9.2.15. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

9.2.16. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

9.2.17. Да предвиди и заплати за всички необходими разходи за изграждане и охрана на строежа.

X. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.

10.1. Гаранционниите срокове във връзка с извършените строителни-монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

10.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация / Разрешение за ползване на съответния строеж.

10.3. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол.

10.4. При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка.

ХI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в една от следните форми:

11.1.1. Депозит на парична сума в лева в размер на 3 % от общата стойност по т. 3 по следната банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG96BNBG96613300110103

BIC: BNBGBGSD

БАНКА: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

11.1.2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от общата стойност по т. 3 със срок на валидност 30 (тридесет) дни, след датата на получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ Разрешение за ползване на всички строежи. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

11.2. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.3. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава след изтичане на 30 (тридесет) дни от датата на получаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на обектите освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

11.4. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по т.10.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

XII. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ .

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстраншва за своя сметка.

12.2. Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички Застрахователни полици и приложения към тях в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор.

ХІІI. САНКЦИИ.

13.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в договорения срок за изпълнение на дейностите, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 %   ( нула цяло и пет процента) от стойността на дължимата му сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20%  (двадесет процента) от стойността по т.3 на съответната дейност.

13.2. При неточно или некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен отстранвяване на недостатъците, и неустойка в размер 10% (десет процента) от стойността на разходите, необходими за отстраняване на неточното или некачествено изпълнение.

13.3. Ако стрежът не може да бъде въведен в експлоатация по надлежния ред, поради констатирани от Държавната приемателна комисия отклонения от строителните книжа и/или поради други отклонения от нормативните изисквания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за неизпълнение в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора. Неустойката не отменя задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка констатираните отклонения в определения от комисията срок, както и задължението му за по-нататъшно спазване на нормативните разпоредби, както и на изискванията на проектната документация.

13.4.  При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка  в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) върху стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет процента) върху стойността на договора.

13.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимата съгласно договора неустойка от стойността на внесената гаранция, съответно за същата сума да усвои частично или изцяло предоставената банкова гаранция за изпълнение.

13.6. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

14.1. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

- по взаимно съгласие на страните;

- при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при виновно неизпълнение на задължения по договора при условията на Закона за задълженията и договорите.

ХV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

15.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

15.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган (Търговска палата). При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

15.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

15.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

ХVI. ЕКСПЕРТИ .

16.1. По време на изпълнението на поръчката Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му и експертите в Списъка на експертите в екипа, отговорен за изпълнение на поръчката без предварително писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят може да предложи смяна на експерт в следните случаи:

- при смърт на експерта;

- при невъзможност на експерта да изпълнява възложената му работа повече от 1 (един) месец;

- при лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;

- при осъждане на експерта на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от Изпълнителя.

16.2. В тези случаи Изпълнителят уведомява Възложителя в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания. С уведомлението Изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на тези или по-високи от тези на заменения експерт.

16.3. Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителя да приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на Възложителя с ново уведомление, което съдържа описаната по–горе информация и доказателства.

16.4. Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на Изпълнителя.

ХVII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

17.1. Настоящият договор може да бъде изменени само при условията на ЗОП.

17.2. Всички спорове по изпълнението на настоящия договор се решават от страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.

17.3. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

17.4. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

17.5. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

17.6. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

17.7. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

17.8. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Техническа спецификация (от документацията за участие);

Приложение № 2 – Техническа оферта от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценова оферта от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложени №4 – Списък на експертите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 5 – Образец на Акт обр. 1;

Приложение № 6 – Образец на План – сметка за отчитане разходите за упражняване на авторски надзор;

Приложение № 7 – Образец на Акт за заплащане на авторски надзор.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:…………………                       	За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………

проф. д-р арх. Иван Евгени Данов

министър на инвестиционното

проектиране

Орфей Цветанов Флоров

Началник отдел Финансово-счетоводен

* Декларация се подписва от:

1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество -  лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване -  лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

В случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

*Декларацията се подписва, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП, от едно от лицето/лицата, което/които могат самостоятелно да  представлява(т) участника, когато участникът е юридическо лице.

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.